- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย

เรื่อง  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕9

---------------------------------------------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  อำเภอลำปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ดำเนินการ

จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕9  เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๓๐  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๓๕  ข้อ ๑๐ ทวิ  วรรคสาม   เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ  เป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันเป็นการเสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุ

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  จึงขอประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕9  ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ วันที่   13   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๕8

ทองอยู่  อินทรกำแหง

(นายทองอยู่   อินทรกำแหง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕9                                                       ผด.๕

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.๒) | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้าภายใน | กำหนดยื่นซองภายใน | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบภายใน (วัน) | เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทถนน -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านบริหารชนบท ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดโครงการ - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตรหนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ดินถมไหล่ทางตามสภาพ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1ป้าย และป้ายแนะนำก่อนเข้าดำเนินงานการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยกำหนด จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 234,600.- บาท (-สองแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน-) | 32 | สอบราคา | พ.ค. ๒๕๕9 | มิ.ย. ๒๕๕9 | ก.ค. ๒๕๕9 | ๙๐ วัน | ก.ย. ๒๕๕9 |  |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕9                                                       ผด.๕

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.๒) | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้าภายใน | กำหนดยื่นซองภายใน | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบภายใน (วัน) | เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | -โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตพร้อมวางท่อน้ำเข้า สระน้ำหนองไทร หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดโครงการ - วางท่อคอนกรีต Ø 0.60 เมตร จำนวน 71 ท่อน - วางท่อคอนกรีต Ø 0.40 เมตร จำนวน 4 ท่อน - วางท่อคอนกรีต Ø 0.20 เมตร จำนวน 81 ท่อน - วางรางระบายน้ำท่อคอนกรีตสำเร็จผ่าครึ่ง Ø 0.40 เมตร ลึก 0.20 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 149 ท่อน -บ่อพัก พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยกำหนด จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 220,000.- บาท (-สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน-) | 33 | สอบราคา | พ.ค. ๒๕๕9 | มิ.ย. ๒๕๕9 | ก.ค. ๒๕๕9 | ๙๐ วัน | ก.ย. ๒๕๕9 |  |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕9                                                       ผด.๕

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.๒) | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้าภายใน | กำหนดยื่นซองภายใน | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบภายใน (วัน) | เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วงน้อย ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดโครงการ - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 111 เมตรหนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 444 ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีต Ø 0.30 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1ป้าย และป้ายแนะนำก่อนเข้าดำเนินงานการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยกำหนด จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 219,850.- บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) | 34 | สอบราคา | พ.ค. ๒๕๕9 | มิ.ย. ๒๕๕9 | ก.ค. ๒๕๕9 | ๙๐ วัน | ก.ย. ๒๕๕9 |  |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕9                                                       ผด.๕

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.๒) | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้าภายใน | กำหนดยื่นซองภายใน | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบภายใน (วัน) | เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองม่วงใต้ ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดโครงการ - ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 78 เมตรหนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 312 ตารางเมตร วางท่อคอนกรีต Ø 0.30 เมตร จำนวน 7 ท่อน -ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 136 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายแนะนำก่อนเข้าดำเนินงานการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยกำหนด จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 220,000.- บาท (-สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน-) | 35 | สอบราคา | พ.ค. ๒๕๕9 | มิ.ย. ๒๕๕9 | ก.ค. ๒๕๕9 | ๙๐ วัน | ก.ย. ๒๕๕9 |  |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕9                                                       ผด.๕

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.๒) | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้าภายใน | กำหนดยื่นซองภายใน | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบภายใน (วัน) | เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | -โครงการติดตั้งระบบแผงโซล่าเซลพร้อมโครงเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดโครงการ - ติดตั้งแผงโซล่าเซลพร้อมฐานพื้นติดตั้งขาแผง จำนวน 6 แผง -เทฐานพื้นพร้อมโครงเหล็กกันฝน จำนวน 1 ชุด - ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 ตู้ - ติดตั้งท่อประสานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายแนะนำก่อนเข้าดำเนินงานการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยกำหนด จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 133,400.- บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) | 36 | สอบราคา | พ.ค. ๒๕๕9 | มิ.ย. ๒๕๕9 | ก.ค. ๒๕๕9 | ๙๐ วัน | ก.ย. ๒๕๕9 |  |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕9                                                       ผด.๕

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.๒) | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้าภายใน | กำหนดยื่นซองภายใน | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบภายใน (วัน) | เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | -โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะสระหนองบัว หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว ตำบลทะเมนชัย อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดโครงการ ขุดลอกสระหนองบัวกว้าง 22.50 เมตร ยาว 90 เมตร ความลึก 2.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,050 ลบม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายแนะนำก่อนเข้าดำเนินงานการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยกำหนด จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 220,000.- บาท (-สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน-) | 37 | สอบราคา | พ.ค. ๒๕๕9 | มิ.ย. ๒๕๕9 | ก.ค. ๒๕๕9 | ๙๐ วัน | ก.ย. ๒๕๕9 |  |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕9                                                       ผด.๕

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.๒) | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้าภายใน | กำหนดยื่นซองภายใน | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบภายใน (วัน) | เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | -โครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านใหม่อัมพวัน ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดโครงการ -ติดตั้งโครงเหล็กมุงหลังคาบนหอถังประปา กว้าง 3.50 เมตร ยาว 3.50 เมตร จำนวน 1 หลัง -ปั้มน้ำซัมเมอร์ส 1 แรง จำนวน 2 ตัว -ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้ -ติดตั้งท่อประสานระบบ จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายแนะนำก่อนเข้าดำเนินงานการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยกำหนด จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 98,600.- บาท (-เก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน-) | 38 | สอบราคา | พ.ค. ๒๕๕9 | มิ.ย. ๒๕๕9 | ก.ค. ๒๕๕9 | ๙๐ วัน | ก.ย. ๒๕๕9 |  |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕9                                                       ผด.๕

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.๒) | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้าภายใน | กำหนดยื่นซองภายใน | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบภายใน (วัน) | เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | -โครงการก่อสร้างหอถังสูงขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร ( ถังไฟเบอร์ 4 ลูก ) หมู่ที่ 12 บ้านบุตาริด ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดโครงการ - ก่อสร้างหอถังสูง ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร สูง 7.85 เมตร ถังไฟเบอร์ 4 ลูก ขนาด 1,500 ลิตร -ติดตั้งระบบท่อประสานพร้อมท่อเมน จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายแนะนำก่อนเข้าดำเนินงานการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยกำหนด จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 220,000.- บาท (-สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน-) | 39 | สอบราคา | พ.ค. ๒๕๕9 | มิ.ย. ๒๕๕9 | ก.ค. ๒๕๕9 | ๙๐ วัน | ก.ย. ๒๕๕9 |  |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕9                                                       ผด.๕

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.๒) | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้าภายใน | กำหนดยื่นซองภายใน | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบภายใน (วัน) | เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (บริเวณที่สาธารณประโยชน์) รายละเอียดโครงการ - ก่อสร้างลานคอนกรีต กว้าง 20 เมตร ยาว 31 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 620 ตรม.พื้นผิวขัดหยาบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายแนะนำก่อนเข้าดำเนินงานการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยกำหนด จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 213,000.- บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-) | 40 | สอบราคา | พ.ค. ๒๕๕9 | มิ.ย. ๒๕๕9 | ก.ค. ๒๕๕9 | ๙๐ วัน | ก.ย. ๒๕๕9 |  |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕9                                                       ผด.๕

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.๒) | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้าภายใน | กำหนดยื่นซองภายใน | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบภายใน (วัน) | เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ -โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองน้ำขุ่น ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (บริเวณที่สาธารณะประโยชน์สระหนองแสง) รายละเอียดโครงการ - ก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.10 เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 612 ตรม.พื้นผิวขัดหยาบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายแนะนำก่อนเข้าดำเนินงานการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยกำหนด จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 218,200.- บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน-) | 41 | สอบราคา | พ.ค. ๒๕๕9 | มิ.ย. ๒๕๕9 | ก.ค. ๒๕๕9 | ๙๐ วัน | ก.ย. ๒๕๕9 |  |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕9                                                       ผด.๕

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.๒) | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้าภายใน | กำหนดยื่นซองภายใน | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบภายใน (วัน) | เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | อาคาร -โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย หมูที่ 15 บ้านหนองม่วงใต้ ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดโครงการ - ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 ห้อง ขนาดความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 5.40 เมตร สูง 3.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายแนะนำก่อนเข้าดำเนินงานการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยกำหนด จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 205,000.- บาท (-สองแสนห้าพันบาทถ้วน-) | 42 | สอบราคา | พ.ค. ๒๕๕9 | มิ.ย. ๒๕๕9 | ก.ค. ๒๕๕9 | ๙๐ วัน | ก.ย. ๒๕๕9 |  |